ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_ «Благоустройство территории городского округа город Волгореченск Костромской области»

(название целевой программы)

за 2024 год

(период)

Координатор - заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск по направлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства – А.В. Лебедев

1. Основания для реализации целевой программы - Постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области 06.11.2020 № 755 (с изменениями от 31.03.2021 № 181, от 26.06.2021 № 4065, от 07.09.2021 № 563, от 29.10.2021 № 652, от 29.03.2022 № 168, от 09.06.2022 № 343, от 08.09.2022 № 560, от 24.11.2022 № 712, от 14.12.2022 № 759, от 31.01.2023 № 58, от 14.03.2023 № 169, от 03.05.2023 № 287, от 30.05.2023 № 350, от 07.07.2023 № 481, от 21.07.2023 № 520, от 24.08.2023 № 594, от 10.10.2023 № 723, от 13.11.2023 № 845, от 06.05.2024 № 372, от 25.09.2024 № 784, от 14.10.2024 № 831, от 08.11.2024 № 902, от 14.01.2025 № 14)

2. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| --- | --- |
| Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети городского округа город Волгореченск Костромской области, а также содействие в содержании внутридворовых проездов | улично-дорожная сеть городского округа город Волгореченск Костромской области поддерживалась в нормативном состоянии, оказывалось содействие в содержании внутридворовых проездов |
| Содержание и уборка территорий общего пользования | территории общего пользования содержались в нормативном состоянии, производилась их уборка, выполнены все запланированные мероприятия |
| Содержание и уборка территорий общественных кладбищ городского округа город Волгореченск Костромской области | производилась уборка и вывоз ТБО, окос травы и вырубка поросли, завоз грунта, очистка от снега и грязи территорий общественных кладбищ |
| Озеленение, содержание зеленых насаждений | проведены все запланированные мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений, произведена рубка аварийных и старых деревьев |
| Оборудование контейнерных площадок и специальных площадок для крупно-габаритных отходов по периметру селитебной зоны города Волгореченска и в деревне Микшино городского округа город Волгореченск Костромской области | оборудованы контейнерные площадки и специальные площадки для крупно-габаритных отходов в 2023 году |

3. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении

мероприятий целевой программы (нарастающим итогом с начала года):

тыс. руб.

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Планируемое финансирование мероприятий |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. |  |  |  | всего | в т. ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  |  | Прочие источники |  | Бюджет |  |  | прочие источники | Кредиторская задолженность (при наличии) |
|  |  |  | Ф | О | М |  |  | Ф | О | М |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети городского округа город Волгореченск Костромской области, а также содействие в содержании внутридворовых проездов | 19544,7 | 0 | 0 | 19544,7 | 0 | 16634,762 | 0 | 0 | 16634,762 | 0 | - |
| 2 | Содержание и уборка территорий общего пользования | 5620,527 | 0 | 93,479 | 5527,048 | 0 | 5164,193 | 0 | 51,523 | 5112,67 | 0 | - |
| 3 | Содержание и уборка территорий общественных кладбищ городского округа город Волгореченск Костромской области | 2234,0 | 0 | 0 | 2234,0 | 0 | 1468,221 | 0 | 0 | 1468,221 | 0 | - |
| 4 | Обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений | 1171,128 | 0 | 0 | 1171,128 | 0 | 1158,057 | 0 | 0 | 1158,057 | 0 | - |
| 5 | Оборудование контейнерных площадок и специальных площадок для крупно-габаритных отходов по периметру селитебной зоны города Волгореченска и в деревне Микшино городского округа город Волгореченск Костромской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего по Программе: |  | 28570,355 | 0 | 93,479 | 28476,876 | 0 | 24425,233 | 0 | 51,523 | 24373,71 | 0 | 0 |

Ф - федеральный бюджет; О - областной бюджет; М - бюджет городского округа.

Дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение.

4. Показатели результативности целевой программы (только в годовом отчете):

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение круглогодичного содержания улично-дорожной сети, а также содействие в содержании внутридворовых проездов, общей протяженностью 51 км | км | 29,8 | 52,6 | 57,05 | +4,45 | В муниципальный контракт включены дороги, принятые в 2024 году в муниципальную собственность или признанные бесхозяйными. Кроме этого собственники помещений в МКД приняли решение участвовать в Программе в части расчистки внутридворовых проездов. |
| Обеспечение ежегодного объема санитарной вырубки и (или) обрезки деревьев | шт. | 59 | 50 | 38 | -12 | Все выявленные аварийные деревья были вырублены |
| Обеспечение круглогодичного содержания всех территорий общего пользования городских общественных кладбищ | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| Обеспечение ежегодной посадки зеленых насаждений | шт. | 123 | 100 | 200 | +100 | Высажено 200 саженцев сосны в рамках акции «Сад памяти» |
| Обеспечение круглогодичного содержания территории общего пользования городского округа город Волгореченск Костромской области | га | 140 | 140 | 140 | 0 |  |
| Обустройство не менее 8 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: контейнерных площадок и специальных площадок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадки были обустроены в 2023 году |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации целевой программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства (при наличии);

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (при наличии).

5. Оценка эффективности результатов реализации целевой программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком проведения оценки эффективности долгосрочных целевых программ.

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент Vi | Значение критерия | Оценка (О), баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовое обеспечение Программы в отчетном году (за период) | 0,3 | 85,5% | 10 |
| 2 | Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год (период) ее реализации (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 0,15 | 0 | 10 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,3 | 83,3% | 10 |
| 4 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики программы) | 0,25 | 100% | 10 |

R = 0,3*10 + 0,15*10 + 0,3*10 + 0,25*10 = 10

Координатор:                                                  А.В. Лебедев

(подпись)       (расшифровка подписи)