ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской области»

(название целевой программы)

за 2024 год

(период)

Координатор: заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск Костромской области – А.В. Лебедев

1.Основания для реализации целевой программы.

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.11.2017 № 641 (с изменениями от 14.02.2018 № 67; от 20.03.2018 № 131;от 27.03.2018 № 146; от 24.04.2018 №217, от 29.05.2018 № 288; от 27.09.2018 № 604, от 07.11.2018 №723, от 16.01.2019 № 16; от 13.03.2019 № 187; от 21.03.2019 № 210, от 23.04.2019 №305, от 24.05.2019 № 382, от 29.07.2019 №567,от 12.09.2019 №676, от 24.09.2019 № 699, от 15.11.2019 № 833, от 09.01.2020 № 1, от 30.03.2020 № 210, от 08.04.2020 № 227, от 12.08.2020 № 527, от 07.10.2020 №693, от 25.11.2020 № 795, от 14.12.2020 №879, от 17.12.2020 № 895 от 27.01.2021 №38, от 22.03.2021 № 163, от 21.05.2021 № 300, от 03.06.2021 № 330, от 25.06.2021 № 389, от 30.07.2021 № 485, от 01.10.2021 № 604, от 13.12.2021 № 773, от 19.01.2022 № 19, от 04.03.2022 № 108, от 13.05.2022 № 268, от 10.06.2022 № 345, от 08.08.2022 № 498, от 16.09.2022 № 578, от 07.10.2022 № 623, от 18.01.2023 № 29, от 06.03.2023 № 158, от 31.03.2023 № 211, от 16.06.2023 № 414, от 03.07.2023 № 454, 17.07.2023 № 506, 14.08.2023 №574, от 30.08.2023 № 600, от 30.10.2023 № 784, от 24.01.2024 № 37, от 21.02.2024 № 158, от 18.06.2024 № 527, от 06.08.2024 № 669, от 30.09.2024 № 792, от 31.10.2024 №882).

2. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий | Выполнены работы: - по ремонту дворовых проездов: ул. Пионерская, д. 1/20, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 12, ул. Набережная, д. 26; ул. Парковая, д.33. - установка скамеек и урн в количестве 11 штук (ул. Пионерская, д. 1/20, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 12). поставка (установка) малых форм (устройство детской площадки) у многоквартирного дома №12 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола (Качель «гнездо» -1 шт., детский игровой комплекс- 1шт., ограждение – 1шт., урна – 1 шт., стенд для рисования – 1 шт., змейка – 1 шт., стол 1 шт.). |
| Благоустройство общественной территории | Выполнены работы по: 1) выполнение работ по благоустройству территории в районе дома 48 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола «Солнечный парк» в г. Волгореченск Костромской области: - ремонт асфальтобетонного покрытие; - Устройство тротуара из плитки; - Устройство покрытия из резиновой крошки; - Посадка деревьев и кустарников; - Электромонтажные работы; - поставка и установка малых игровых форм (Диван Планер – 2 шт., чаша на бетонном основании – 2 шт., столик со скамьями для настольных игр – 1 шт., велопарковка – 2 шт., диван парковый с навесом – 1 шт., игровой комплекс из серии «Небесное дерево» - 1 шт., карусель с подвесами – 1 шт., балансир «Коромысло» - 1 шт., урны – 5 шт., скамья Набережная -2 шт., скамья – 4 шт.). 2) Благоустройство общественной территории (устройство плиточного покрытия площадки в Парке («Ясная поляна»). |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования: - ямочный ремонт; - автомобильной дороги ул. Пионерская; - участка автомобильной дороги от ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола до д.23 по ул. Парковая (в районе дома № 48 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола). |
| Освещение | -работы по устройству уличного освещения автомобильной дороги ул. Волжская ВЛ-0,4 кВ на территории городского округа город Волгореченск; -работы по ремонту уличного освещения автомобильной дороги по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола (в районе второго въезда) и в районе дома №22 по ул. Набережная ВЛ-0,4 кВ на территории городского округа город Волгореченск Костромской области. - устройство уличного освещения автомобильных дорог (пешеходных переходов) на территории городского округа город Волгореченск Костромской области. |
| Проведение мероприятий по археологической разведке на объекте: «Инженерная инфраструктура квартала жилой застройки в границах улиц Полевая и Волжская на территории городского округа город Волгореченск Костромской области» | Проведение археологической разведки объекте: «Инженерная инфраструктура квартала жилой застройки в границах улиц Полевая и Волжская на территории городского округа город Волгореченск Костромской области» (сети водопровода и канализации, электроснабжения канализационной насосной станции) |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству | проведена проверка смет на выполнение работ в рамках программы |

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий целевой программы (нарастающим итогом с начала года):

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Планируемое финансирование мероприятий |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  |  | Прочие источники |  | Бюджет |  |  | прочие источники | Кредиторская задолженность (при наличии) |
|  |  |  | Ф | О | М |  |  | Ф | О | М |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий | 17336,004 | 760,78865 | 8 102,05505 | 8429,8893 | 43,271 | 17 336,00342 | 760,78865 | 7 685,13 | 8 846,81377 | 43,271 | - |
| 2. | Дорожная деятельность освещение автомобильных дорог | 26292,974 | 0,000 | 20000,0 | 6292,974 | 0,000 | 26276,89964 | 0,000 | 19 999,39288 | 6277,50676 | 0,000 | - |
| 3 | Внутридворовые проезды | 19 182,934 | 4762,02249 | 48,10373 | 14 372,80778 | 0,000 | 18 638,86508 | 4762,02249 | 48,10373 | 13828,73886 |  |  |
| 4 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству | 2388,6710 | 0,000 | 0,000 | 2388,6710 | 0,000 | 222,00 | 0,000 | 0,000 | 222,00 | 0,000 | - |
| 5 | Тех.присоединение площадь «Первостроителей» | 85,876 | 0,000 | 0,000 | 85,876 | 0,000 | 84,98773 | 0,000 | 0,000 | 84,98773 | 0,000 | - |
| Всего по Программе: |  | 65286,459 | 5 522,81114 | 28 150,15878 | 31570,21807 | 43,271 | 62 558,75587 | 5 522,81114 | 27732,62661 | 29260,04712 | 43,271 | - |

Ф - федеральный бюджет; О - областной бюджет; М - бюджет городского округа.

Отличие фактического исполнения мероприятий от плана связано с экономией по результатам проведения аукционов на право заключения контрактов.

4. Показатели результативности целевой программы (только в годовом отчете):

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество дворовых территорий приведенных в нормативное состояние | ед. | 0 | 4 | 4 | 0 |  |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Соответствие правил благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области методическим рекомендациям Минстроя России | % | 0 | 100 | 100 | 0 |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации целевой программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства (при наличии);

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (при наличии).

5. Оценка эффективности результатов реализации целевой программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком проведения оценки эффективности долгосрочных целевых программ.

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент Vi | Значение критерия | Оценка (О), баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовое обеспечение Программы в отчетном году | 0,3 | 100% | 10 |
| 2 | Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год ее реализации (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 0,15 | 0 | 10 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,3 | 100 % | 10 |
| 4 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики программы) | 0,25 | 100 % | 10 |

R = 0,3*10 + 0,15*10 + 0,3*10 + 0,25*10 = 10

Заведующий отделом архитектуры                                                                              Е.А. Лещук

(подпись)                                                           (расшифровка подписи)

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

городского округа город Волгореченск Костромской области»

за 2024 год

1. Мероприятия муниципальной программы за отчетный период выполнены в полном объеме.

2. Для использования по целевому назначению было запланировано 65 286,459 тысяч рублей из них средств: федерального бюджета - 5 522,81114 тысяч рублей, областного бюджета - 28 150,15878 тысяч рублей, местного бюджета – 31570,21807 тысяч рублей, средства граждан – 43,271 тыс.руб..

3. Исполнение программы составило 62 558,75587 тысяч рублей из них средств: федерального бюджета - 5 522,81114 тысяч рублей, областного бюджета - 27732,62661тысяч рублей, местного бюджета - 29260,04712 тысяч рублей, средства граждан – 43,271 тыс.руб.. .

4. Степень достижения целевых показателей (результативность) муниципальной программы составляет 100 %.

5. Муниципальная программа является эффективной, так как рейтинг эффективности реализации программы составляет 10 баллов.