ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской области»

(название целевой программы)

за 2025 год

(период)

Координатор: временно исполняющий полномочия главы администрации городского округа город Волгореченск Костромской области – А.В. Лебедев

1.Основания для реализации целевой программы.

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.11.2017 № 641 (с изменениями от 14.02.2018 № 67; от 20.03.2018 № 131;от 27.03.2018 № 146; от 24.04.2018 №217, от 29.05.2018 № 288; от 27.09.2018 № 604, от 07.11.2018 №723, от 16.01.2019 № 16; от 13.03.2019 № 187; от 21.03.2019 № 210, от 23.04.2019 №305, от 24.05.2019 № 382, от 29.07.2019 №567,от 12.09.2019 №676, от 24.09.2019 № 699, от 15.11.2019 № 833, от 09.01.2020 № 1, от 30.03.2020 № 210, от 08.04.2020 № 227, от 12.08.2020 № 527, от 07.10.2020 №693, от 25.11.2020 № 795, от 14.12.2020 №879, от 17.12.2020 № 895 от 27.01.2021 №38, от 22.03.2021 № 163, от 21.05.2021 № 300, от 03.06.2021 № 330, от 25.06.2021 № 389, от 30.07.2021 № 485, от 01.10.2021 № 604, от 13.12.2021 № 773, от 19.01.2022 № 19, от 04.03.2022 № 108, от 13.05.2022 № 268, от 10.06.2022 № 345, от 08.08.2022 № 498, от 16.09.2022 № 578, от 07.10.2022 № 623, от 18.01.2023 № 29, от 06.03.2023 № 158, от 31.03.2023 № 211, от 16.06.2023 № 414, от 03.07.2023 № 454, 17.07.2023 № 506, 14.08.2023 №574, от 30.08.2023 № 600, от 30.10.2023 № 784, от 24.01.2024 № 37, от 21.02.2024 № 158, от 18.06.2024 № 527, от 06.08.2024 № 669, от 30.09.2024 № 792, от 31.10.2024 № 882, от 10.01.2025 № 5, от 28.02.2025 № 148, от 11.04.2025 № 274, от 09.06.2025 № 471, от 23.07.2025 № 624 ).

2. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий | Выполнены работы: - по ремонту внутридворового проезда ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 18/2) - поставка (установка) малых форм у многоквартирного дома № 18/2 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола (1 скамейка, 1 урна); |
| Благоустройство общественной территории | Выполнены работы по: 1) выполнение работ по благоустройству общественной территории (территория в районе дома 5/4 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола): - ремонт асфальтобетонного покрытие; - Устройство тротуара из плитки; - Посадка деревьев и кустарников; - Электромонтажные работы (опоры освещения); - поставка и установка лавочек-2шт, урна-2 шт, вазон для цветов-1 шт, велопрарковка-1 шт. |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования: - ямочный ремонт; - выполнение работ по ремонту и восстановлению асфальтобетонного покрытия тротуара в районе МБОУ"Лицей № 1"; - Выполнение работ по ремонту и восстановлению асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны перед Обелиском ; - устройство тротуара от ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола вдоль здания «ПодкреПицца» (ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.16б), в сторону здания МБУДО «Волгореченская Детская школа искусств»; - ремонт тротуара по ул. Набережная от дома № 36 в сторону дома № 43 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола; - устройство тротуара по ул. Волжская на территории городского округа город Волгореченск Костромской области; - устройство тротуара в районе многоквартирного дома № 22 по ул. Набережная; -ремонт пешеходной зоны напротив дома № 11 по ул. Набережная. |
| Освещение | -Выполнение работ по устройству уличного освещения автомобильной дороги (участок первого въезда в г. Волгореченск к МБОУ Лицей № 1) (объект капитального строительства); -устройство уличного освещения пешеходной зоны в районе дома № 3 по ул. Пионерская (Энергетиков2) -устройство уличного освещения автомобильных дорог (пешеходных переходов). |
| Местные инициативы: | - выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия спортивной многофункциональной площадки в ТОС № 3 «Дворовый спорт»; |
|  | -установка спортивного оборудования на многофункциональной площадке в ТОС № 3 "Дворовый спорт» |
|  | - Установка мемориального комплекса памяти погибших горожан в ходе спецоперации и других военных конфликтов «В памяти России навсегда» |
| монтаж и изготовление памятника (куб) в районе Волгореченского городского культурного центра «Энергетик» | - монтаж и изготовление памятника (куб) в районе Волгореченского городского культурного центра «Энергетик» |
| Проведение государственной экспертизы | проведена проверка проектно-сметной документации (аванс) |

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий целевой программы (нарастающим итогом с начала года):

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Планируемое финансирование мероприятий |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  |  | Прочие источники |  | Бюджет |  |  | прочие источники | Кредиторская задолженность (при наличии) |
|  |  |  | Ф | О | М |  |  | Ф | О | М |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | 4090,746 | 2978,91 | 30,09 | 1081,746 | 0 | 4011,35251 | 2978,42796 | 30,08642 | 1002,83813 |  | - |
| 2 | Благоустройство общественной территории, прочее благоустройство | 9817,96123 | 3852,09 | 38,910 | 5926,96123 | 0 | 9819,77272 | 3852,57036 | 38,91526 | 5928,2871 |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 7532, 43577 | 0 | 572,2 | 6960,23577 | 0 | 7310,70036 | 0 | 481,84735 | 6828,85301 |  |  |
| 4 | Освещение | 1533,1 | 0 | 0 | 1533,1 | 0 | 1533,07566 | 0 | 0 | 1533,07566 |  |  |
| 5 | Местные инициативы: | 1936,699 | 0 | 691,649 | 1245,05 | 0 | 1868,82208 | 0 | 667,40811 | 1201,41397 |  |  |
| 7 | монтаж и изготовление памятника (куб) в районе Волгореченского городского культурного центра «Энергетик» | 914,0 | 0 | 0 | 914,0 | 0 | 905,336 | 0 | 0 | 905,336 |  |  |
| 8 | выполнение инженерных изысканий в целях проектирования и строительства автомобильной дороги по ул. Волжская и ул. Полевая в кадастровом квартале 44:320202:19 (объект капитального строительства); - выполнение работ по разработке проектно-сметной документации автомобильной дороги по ул. Волжская и ул. Полевая в кадастровом квартале 44:320202:19 (объект капитального строительства) | 5900,00 |  |  | 5900,00 |  | 322,51417 | 0 | 0 | 322,51417 |  |  |
| Всего по Программе: |  | 31724,942 | 6831,0 | 1332,849 | 23561,093 |  | 25 771,5735 | 6830,99832 | 1218,25714 | 17722,31804 |  | - |

Ф - федеральный бюджет; О - областной бюджет; М - бюджет городского округа.

Отличие фактического исполнения мероприятий от плана связано с экономией по результатам проведения аукционов на право заключения контрактов.

4. Показатели результативности целевой программы (только в годовом отчете):

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество дворовых территорий приведенных в нормативное состояние | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Соответствие правил благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области методическим рекомендациям Минстроя России | % | 0 | 100 | 100 | 0 |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации целевой программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства (при наличии);

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (при наличии).

5. Оценка эффективности результатов реализации целевой программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком проведения оценки эффективности долгосрочных целевых программ.

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент Vi | Значение критерия | Оценка (О), баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовое обеспечение Программы в отчетном году | 0,3 | 100% | 10 |
| 2 | Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год ее реализации (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 0,15 | 0 | 10 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,3 | 100 % | 10 |
| 4 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики программы) | 0,25 | 100 % | 10 |

R = 0,3*10 + 0,15*10 + 0,3*10 + 0,25*10 = 10

Заведующий отделом архитектуры                                                                              Е.А. Лещук

(подпись)                                                           (расшифровка подписи)

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

городского округа город Волгореченск Костромской области»

за 2025 год

1. Мероприятия муниципальной программы за отчетный период выполнены в полном объеме.

2. Для использования по целевому назначению было запланировано 31724,942 тысяч рублей из них средств: федерального бюджета - 6831,0 тысяч рублей, областного бюджета - 1332,849 тысяч рублей, местного бюджета – 23561,093 тысяч рублей.

3. Исполнение программы составило 25 771,5735 тысяч рублей из них средств: федерального бюджета - 6830,99832 тысяч рублей, областного бюджета - 6830,99832 тысяч рублей, местного бюджета - 17722,31804 тысяч рублей .

4. Степень достижения целевых показателей (результативность) муниципальной программы составляет 100 %.

5. Муниципальная программа является эффективной, так как рейтинг эффективности реализации программы составляет 10 баллов.